Bài 1: Chuẩn bị Sprint Review cho ứng dụng cảnh báo lừa đảo RikkeiSafe

Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | - PBI-04: chưa đạt điều kiện làm đủ các chức năng đã thống nhất, vì còn thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại. - PBI-05: chưa đạt điều kiện review chéo và điều kiện kiểm thử trên cả máy tính và điện thoại (mới kiểm thử trên máy tính). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Mở ứng dụng → nhập số điện thoại hoặc dán đường link đáng ngờ → bấm kiểm tra → xem cảnh báo kèm lý do → gửi báo cáo số/link đáng ngờ. Người demo: Developer Thu An chia sẻ màn hình và làm mẫu, sau đó mời chị Vy (hoặc cô Mai) tự thao tác lại trên điện thoại của mình. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - Cô/anh/chị thấy phần cảnh báo và lý do hiển thị đã dễ hiểu chưa? Chỗ nào còn khó hiểu? - Khi tự dùng thử, thao tác nào cô/anh/chị thấy khó hoặc còn thiếu gì? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2. Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 5–20' | PO trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: PBI-05 chưa review chéo và mới test trên máy tính nên chưa đạt DoD. Gọi nó là Done là báo cáo sai sự thật, làm Stakeholders hiểu nhầm. Ngoài ra PBI-04 cũng chưa Done. Sửa: Developers (Thu An) demo PBI-01, 02, 03 theo User Journey trong khoảng 10'. Sau đó PO nói rõ PBI-04 và PBI-05 chưa Done, kèm điều kiện DoD còn thiếu. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: biến Review thành buổi báo cáo công việc cá nhân, không tập trung vào sản phẩm và Stakeholders chỉ ngồi nghe. Sửa: để Stakeholders (cô Mai, chị Vy, anh Phúc) tự dùng thử theo User Journey, Developers quan sát và hỏi câu hỏi mở, Scrum Master ghi lại Feedback. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: 3 phút quá ít cho trao đổi hai chiều. Scrum Master không có quyền chốt việc làm vì thứ tự ưu tiên là của Product Owner. Sửa: tăng thời gian trao đổi với Stakeholders. Scrum Master chỉ ghi Feedback, còn PO tóm tắt góp ý nào đưa vào Product Backlog (chưa hứa làm ngay). |

Nhiệm vụ 3. Ghi nhận Feedback

| Mã | Cách xử lý |
| --- | --- |
| FB-02 | Vì nằm ngoài Sprint Goal, Scrum Master ghi vào Product Backlog, PO Ngọc Hương xem xét độ ưu tiên sau, chưa hứa làm ngay. PO có thể hỏi thêm chị Vy muốn chia sẻ cho ai, qua kênh nào để hiểu rõ nhu cầu. |
| FB-03 | Đây là lỗi giao diện trên điện thoại của PBI-02 và ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu người dùng tự kiểm tra được. Developer Gia Bình (hoặc Developer phụ trách PBI-02) tái hiện lỗi với link dài trên điện thoại. PO ghi vào Product Backlog với ưu tiên cao để sửa sớm ở Sprint sau, sau đó nhờ cô Mai thử lại để xác nhận đã hết lỗi. |